农办议〔2018〕56号                   签发人：余欣荣

对十三届全国人大一次会议第4023号

建议的答复

矫勇等2名代表：

B

不宜公开

已与代表沟通

你们提出的关于进一步加大地下水保护力度的建议收悉。经商水利部、财政部，现答复如下。

一、关于全面治理地下水超采

党的十八大以来，财政部、水利部、农业农村部会同有关部门，积极推进以华北地区为重点的地下水超采综合治理。

（一）开展华北地下水超采综合治理试点。2014—2016年，财政部、水利部、原农业部、原国土资源部等有关部门在河北省开展了地下水超采综合治理试点。中央财政累计投入203亿元，重点通过地表水置换地下水灌溉、发展高效节水灌溉、压减冬小麦种植、实施非农作物替代等措施压减农村地区地下水超采。与2014年相比，2017年地下水超采量减少约20亿方。2017年，中央财政安排63亿元，在继续支持河北相关治理工作的同时，将山东省部分地下水超采区纳入治理范围。2018年，治理范围进一步扩大到山西、河南两省。

（二）利用南水北调水置换受水区城区地下水开采。根据国务院批复的《南水北调东中线一期工程受水区地下水压采总体方案》（以下简称《总体方案》）要求，水利部会同有关部门加快受水区骨干工程与配套工程建设，充分利用南水北调东中线工程调水置换城区地下水。截至2017年底，受水区各城市市区已封填井14533眼，压减地下水超采量约15亿方，占《总体方案》确定的2020年近期目标的68%。

（三）推进水资源税和农业水价综合改革。财政部、国家税务总局、水利部在河北、北京、天津、山东、山西、河南、内蒙古、宁夏、陕西、四川等10省（区、市）开展水资源税改革试点，建立差别化税额标准，地下水水资源税高于地表水，超采区高于非超采区，有效促进了用水结构转变和水资源节约保护。同时，积极推进农业水价综合改革，明晰水权，探索“超用加价”“一提一补”等改革模式，促进农业节水。

（四）加强地下水监测管理。2016年，水利部、原国土资源部印发了《全国地下水利用与保护规划（2016—2030年）》，明确了各省（区、市）地下水开采总量指标和压采指标。指导20个省（市）制定地下水超采治理方案，组织划定了地下水禁采和限采范围。水利部、原国土资源部共同开展了国家地下水监测工程建设，在华北地区建设了6392个监测站。开展国家水资源监控能力建设，到2018年底，将实现对年取用地下水20万方以上的工业及生活取水大户的在线计量监控。

通过采取以上措施，华北地区地下水超采治理取得了初步成效。从压采水量看，截至2017年，已压减年地下水超采量35亿方。从水位变化看，2014年以来，浅层地下水位下降总体趋缓，部分地区地下水位止跌回升。2017年底与2016年底相比，浅层地下水位上升区占22%，稳定区占17%。虽然有61%的地区浅层地下水位仍在下降，但降幅有所变缓。漏斗面积最大的南宫—冀枣衡—沧州深层承压漏斗区地下水埋深呈明显止跌回升态势。

下一步，财政部、水利部、农业农村部将会同有关部门，贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的工作方针，加大力度，强化措施，久久为功，持续推进地下水超采治理。一是实施最严格的水资源消耗总量和强度控制制度，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。二是大力推广水肥一体化等节水农业技术，调整种植结构，积极发展旱作农业，加快培育耐旱高产农作物新品种。三是压减用水户，降低对水资源的消耗，通过从外流域调水和增加其他水源等，扩大向华北等水资源短缺地区输水和水源置换，压减地下水开采。

二、关于在地下水超采区推广旱作节水农业技术

农业农村部认真贯彻落实中央关于发展节水农业的决策部署，牢固树立新发展理念，以缓解地少水缺的资源环境约束为导向，依靠科技、加大投入、因地制宜、分类指导，大力发展节水农业。一是强化政策引导。制定印发《农业部关于推进农田节水工作的意见》《农业部关于推进节水农业发展的意见》《全国农田节水示范活动工作方案》《推进水肥一体化实施方案》，明确节水农业发展的思路、原则、目标和重点任务。二是推进技术创新。围绕突破制约节水农业发展的技术瓶颈，加强技术研究和集成，开展地膜覆盖、水肥一体化、灌溉施肥、测墒灌溉、集雨补灌等技术田间试验和集成研究，摸索技术参数，不断完善技术模式。编制《节水农业示范区建设标准》《节水农业技术规范》《水肥一体化技术规范》等10多项农业行业标准。三是强化示范推广。组织实施水肥一体化集成试点项目，每年建设11个高标准节水农业示范区，开展不同地区主要作物水肥一体化技术模式试验示范。组织实施旱作农业技术推广项目，在西北、华北干旱、半干旱地区推广地膜覆盖、集雨补灌、膜下滴灌、灌溉施肥、抗旱抗逆等旱作农业技术。四是精准指导服务。组织专家根据作物需水规律和区域水资源特点，分区域、分作物制定节水农业技术指导意见，在关键农时季节，组织农技人员深入田间地头开展现场观摩、技术培训等活动，提高节水农业技术到位率。

下一步，农业农村部将会同有关部门，把节水农业作为方向性、战略性大事来抓，突出抓好5大措施。一是推进品种节水。加快选育推广一批抗旱品种，提高水分生产效率和抗旱保产能力。二是推进结构节水。立足水资源调整优化品种结构，重点是调减耗水量大的作物，扩种耗水量小的作物，大力发展雨养农业。三是推进农艺节水。因地制宜推广水肥一体化技术，实现水肥同步管理和高效利用。集成推广深耕深松、保护性耕作、秸秆还田、增施有机肥等技术，提高土壤蓄水保墒能力。四是推进工程节水。完善农田灌排基础设施，大力发展管道输水，减少渗漏蒸发损失，提高输水效率。五是推进制度节水。推进农业水价改革，合理确定不同区域、不同作物灌溉定额和用水价格，增强农民节水意识。

三、关于在轮作休耕中优先考虑地下水超采区

2016年以来，按照中央的部署和要求，农业农村部紧紧围绕农业供给侧结构性改革这一主线，以绿色理念为引领，以改革创新为驱动，有序推进耕地轮作休耕制度试点顺利开展。2016年中央财政安排14.36亿元，试点面积616万亩；2017年安排25.6亿元，试点面积1200万亩；2018年拟安排40.5亿元，试点面积达到3000万亩。在耕地轮作休耕制度试点实施过程中，重点支持河北地下水漏斗区实施“一季雨养一季休耕”模式，试点面积从2016年的100万亩扩大到2018年的200万亩。通过休耕，河北地下水漏斗区生态效应初步显现，年压采地下水达到3.6亿立方米。

下一步，农业农村部、财政部将认真贯彻落实党的十九大精神，扎实推进耕地轮作休耕制度试点，继续支持河北等地下水超采区开展试点，尽快形成制度，加快常态化实施。

感谢你们对节水农业工作的关心，希望今后继续对农业农村部工作予以支持。

联系单位及电话：农业农村部种植业管理司010—59193349

农业农村部

2018年7月10日

代表建议办理和答复征求意见表

| 建议编号 |  | 承办单位名称 | 农业农村部 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对办理和答复工作的意见 | A、满意 B、基本满意 C、不满意 |  |  |
| 对改进代表建议处理工作的建议 | - 对承办单位改进办理和答复工作的建议： - 对全国人大常委会办公厅改进代表建议工作的建议： |  |  |

代表签名:

代表证号：

注：请代表本人填写并签名后，于收到答复一个月内将此表寄送或传真至全国人大常委会办公厅联络局代表议案建议办理处（联系电话：010－63098126、83084693、83084718；传真：010－83083936、63098413；邮编：100805；E--mail:yajy@npc.gov.cn）。

人大代表建议复文摘要公开表

| 建议名称 | 关于进一步加大地下水保护力度的建议 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开方式 | 摘要公开 | 公开时限 | 部领导签发后5个工作日内 |
| 十三届全国人大一次会议第4023号建议答复摘要 国家高度重视地下水超采，积极推进以华北地区为重点的地下水超采综合治理：一是开展华北地下水超采综合治理试点，二是利用南水北调水置换受水区城区地下水开采，三是推进水资源税和农业水价综合改革，四是加强地下水监测管理。通过以上工作的开展，华北地区地下水超采治理取得了初步成效。从压采水量看，截至2017年，已压减年地下水超采量35亿立方米。从水位变化看，2014年以来，浅层地下水位下降总体趋缓，部分地区地下水位止跌回升。 下一步，农业农村部将会同有关部门，把节水农业作为方向性、战略性大事来抓，突出抓好5大措施。一是推进品种节水。加快选育推广一批抗旱品种，提高水分生产效率和抗旱保产能力。二是推进结构节水。立足水资源调整优化品种结构，重点是调减耗水量大的作物，扩种耗水量小的作物，大力发展雨养农业。三是推进农艺节水。因地制宜推广水肥一体化技术，实现水肥同步管理和高效利用。集成推广深耕深松、保护性耕作、秸秆还田、增施有机肥等技术，提高土壤蓄水保墒能力。四是推进工程节水。完善农田灌排基础设施，大力发展管道输水，减少渗漏蒸发损失，提高输水效率。五是推进制度节水。推进农业水价改革，合理确定不同区域、不同作物灌溉定额和用水价格，增强农民节水意识。 农业农村部 2018年7月 日 |  |  |  |
| 内容概述：针对代表提出的建议逐项进行了答复，阐述了农业农村部在地下水超采治理、推广旱作节水农业技术、开展轮作休耕试点方面的工作和下一步工作计划。 |  |  |  |