《中国农业大学关于报送<中国农大无病毒葡萄原原种苗培育基地>建设项目初步设计的请示》（中农大基字〔2016〕1号）收悉。经审核，现批复如下。

一、原则同意所报初步设计。核定项目建设内容为建设智能温室953.05平方米、连栋大棚2905.98平方米、农机具库485.22平方米、实验综合用房(含实验室、消毒室、低温保存库、物资库)1193.12平方米；防虫网室7680平方米、简易防雨棚等田间配套设施；购置仪器设备及农机具70台（套）。

二、核定项目概算总投资1345万元，其中建安工程费515.65万元，田间工程费352.80万元，仪器设备购置费312.55万元，工程建设其他费99.96万元，预备费64.04万元。资金来源全部为中央预算内投资。具体建设内容及投资详见附件。

请据此批复，抓紧组织项目实施工作。要按照《农业基本建设项目招标投标管理规定》，认真做好招标投标工作。项目实施过程中，请务必每月3日之前通过农业建设项目管理信息系统（http://ac.agri.gov.cn）填报截至上月底项目进度、资金支出等相关信息。同时，按照国家发展改革委《关于做好农口中央预算内投资总结工作的通知》要求，请在项目建设期内，分别于每年1月5日和7月3日前，正式报送项目总结，总结材料包括投资安排及到位情况、项目实施进展情况、监督措施、项目效益、存在的困难和问题、有关建议等内容。

附件：1.中国农大无病毒葡萄原原种苗培育基地建设项目概算核准表

2.中国农大无病毒葡萄原原种苗培育基地建设项目仪器设备表

农业部办公厅

2016年7月  日